Утверждена:

Постановлением Главы

Семигорского сельского поселения

___________________В.А.Елгин

От « 12 »  марта   2012г. № 18

# Долгосрочная целевая программа
"Развитие автомобильных дорог общего пользования , ремонт дворовых                                        территорий многоквартирных  домов  и проездов к ним                                                МО Семигорского СП на 2012 – 2015г. »

# Содержание

# 1.Паспорт программы …………………………………………………………..

# 2. Характеристика проблемы………………………………………………….

# 3.Цели и задачи программы, сроки и этапы    ее  реализации ……….

# 4. Механизм  реализации  программы ……………………………………..

# 5.Оценка эффективности реализации программы……………………….

# 6  Источники финансирования программы …………………………………

# 7. Основные мероприятия  программы ………………………………………

# 8.Ожидаемые  результаты      реализации программы ………………….

# 9 Формирование мотивизации  развитии  дорожной инфраструктуры  в общественном  сознании…………………………………………………….

# 10.Система организации управления контроля за исполнением программы……………………………………………………………………………..

# 11.План мероприятий по капитальному ремонту дорог местного значения…………………………………………………………………………………

# п. Семигорск

# 2012 год

# 1.Паспорт
Долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильных дорог
         общего пользования ,ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним   МО  Семигорского СП  на 2012 - 2015 годы"

| Наименование характеристик Программы | Содержание характеристик Программы |
| --- | --- |
| Наименование Программы | "Развитие автомобильных дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним МО Семигорского СП на 2012-2015годы» находящихся в муниципальной собственности Семигорского сельского поселения Нижнеилимского района Иркутской области. |
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) | Распоряжение Правительства Иркутской области от 8 октября 2010 года N 228-рп "О разработке проекта долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильных дорог общего пользования , находящихся в государственной собственности Иркутской области, на 2011 - 2015 годы".Постановление Главы Семигорского СП № 18 от 12 марта 2012года. |
| Разработчик программы | Администрация Семигорского сельского поселения |
| Цель (цели) Программы | Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, местного значения Семигорского сельского поселения Нижнеилимского района Иркутской области, обеспечивающих социально-экономические потребности населения пос. Семигорск и хозяйствующих субъектов. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий. 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории пос. Семигорск с твердым покрытием соответствующих нормативным требованиям. 3. Увеличение обеспеченностью постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, местного значения по автомобильным дорогам общего пользования с твердым покрытием. 4. Строительство, реконструкция ,капитальный ремонт, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Сроки реализации Программы | Программа реализуется с 2012года по 2015год. |
| Объемы и источнику финансирования Программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета (субсидии), областного и местного бюджета МО Семигорского СП . 1. Объем финансирования программы ежегодно уточняется при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы. 2. При реализации программы в установленном порядке используются: - средства местного бюджета МО Семигорского СП. - переданные МО Семигорскому СП средства областного бюджета на реализацию областной долгосрочной целевой программы « Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011-2014годы» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы на 2012-2015гг, составляет 14899.43тыс. руб. . Плановый объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы: в 2012г.-1062.63 тыс.руб. в 2013г- 4705.6тыс.руб. в2014г.- 4605.0 тыс.руб. в 2015г.- 4526.2 тыс.руб. Плановый объем финансовых средств, необходимых для ремонта автодорог общего пользования за счет средств местного бюджета: В 2012году- 10.63 тыс. руб. В 2013году - 0 тыс. руб. В 2014 году – 0 тыс.руб. В 2015году – 0 тыс.руб. Плановый объем финансовых средств необходимых для проведения паспортизации автомобильных дорог общего пользования п. Семигорск: В 2012году- 0 тыс.руб. В 2013году- 350.0 тыс.руб. В2014году- 0 тыс.руб. В 2015 году -0 тыс.руб. Плановый объем финансовых средств, необходимых для ремонта автодорог общего пользования за счет средств областного бюджета: В 2012году- 620.0 тыс.руб. В 2013году - 0 тыс. руб. В 2014 году – 0 тыс.руб. В 2015году – 0 тыс.руб. Плановый объем финансовых средств, необходимых для Ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, за счет средств областного бюджета устройство дворовых площадок за счет средств областного бюджета В 2012году- 443.0 тыс.руб. В 2013году- 0 тыс.руб. В 2014году- 0 тыс.руб. В 2015 году-0 тыс.руб. По источникам финансирования 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Всего тыс. руб. Средства бюджета поселения 10.63 0 0 0 10.63 Средства бюджета области 1052.0 0 0 0 1052.0 Федеральные средства 0 0 0 0 0 Всего: тыс. руб. 1062.63 0 0 0 1062.63 |
|  | Уровень нормативного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Семигорского сельского поселения увеличится . 2. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 25.0 км. 3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Семигорского сельского поселения Иркутской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта увеличится на 25.0км 4. Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения с твердым покрытием, составит2единиц.( пос.Семигорск, ст.Мерзлотная) 5. Доля протяженности зарегистрированных автомобильных дорог общего пользования местного значения составит: а) местного значения – 100% процентов. |

# 2. Характеристика проблемы,
на решение которой направлены мероприятия долгосрочной целевой программы
«Развитие автомобильных дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним МО Семигорского СП                                     на 2012 - 2015 годы»

В условиях социально-экономических преобразований к автомобильному транспорту предъявляются дополнительные требования по ускорению товародвижения, объявлению более точных сроков доставки грузов. В связи с чем, автомобильный транспорт - самый оперативный вид сообщения. Наибольшая гибкость автомобильного транспорта в отношении выбора альтернативного маршрута перевозки определяет его лидирующую роль в качестве средства доставки товаров непосредственно потребителю. Автодорога  Мерзлотная –Семигорск-Железногорск стоит на балансе района и играет не маловажную роль по доставке грузов, перевозке пассажиров внутри поселения.

Автомобильные дороги Мерзлотная – Семигорск связывают  территорию поселка Семигорск , с районным центром обеспечивая жизнедеятельность населенного пункта.

В настоящее время  протяженность автомобильных дорог Семигорского сельского поселения  25.0 км., автомобильные дороги общего пользования местного значения (далее - местные дороги) – 25.0 км.

Характеристика автомобильных дорог в соответствии с технической категорией и типом покрытия представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Техническая категория | Протяженность, км |
| --- | --- |
|  | Всего | с твердым покрытием | грунтовых | зимних |
|  |  | с усовершенствованным покрытием | щебеночным | гравийным | грунтокым | черно-гравийным |  |  |
|  |  | Асфальто бетон | Цементо бетон |  |  |  |  |  |  |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 |
| IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,493 | 165,34 | 0 |
| V | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15,076 | 900,549 | 0 |
| Зимник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| Внекатегорийные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,711 | 0 |
| Итого | 25.0 | 2.0 |  |  |  | 23.0 | 107,569 | 1717,90 | 220,00 |

Параметры местных дорог соответствуют в основном  часть асфальтобетон   IV категории дорог (8.4%) – V категории  (91.6%) дороги  с грунтовым покрытием.

Удельный вес автомобильных дорог с грунтовым покрытием остается высоким (местных дорог – 92% %, ), что приводит к увеличению текущих затрат на содержание.

На общей сети автомобильных дорог  35 водоотвод -  трубы) находятся в аварийном состоянии.

На 1 января 2012года доля протяженности автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составляет: местных дорог - 92 %. В результате увеличивается себестоимость автомобильных перевозок, снижается конкурентоспособность региональной продукции.

В основном  автомобильные дороги имеют высокую степень износа. В течение длительного периода темпы износа автомобильных дорог превышают темпы восстановления и развития. Ежегодно увеличивается недоремонт. За период  существования поселения капитальных ремонтов дорог не производилось.

Ускоренный износ автомобильных дорог обусловлен также ростом парка автотранспортных средств и интенсивности движения, увеличением в составе

транспортных потоков доли большегрузных автомобилей (как по полной массе, так и по нагрузке на ось).

Недостаточный уровень развития автомобильных дорог снижает инвестиционную привлекательность территории  Семигорского сельского поселения.

Стратегической целью социально-экономического развития Семигорского сельского поселения  является формирование сбалансированной экономики, основанной на повсеместном внедрении инноваций, а также комфортной среды обитания для населения.

Согласно положениям подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 года N 848, совершенствование сети автомобильных дорог должно быть направлено на обеспечение потребности в перевозках в соответствии с социально-экономическим развитием регионов.

Семигорское сельское поселение Нижнеилимского района Иркутской области  имеет большие  площади расположенных на ее территории лесов. Основой конкурентоспособности Семигорского сельского поселения станет формирование лесного кластера, объединяющего всю цепочку производств - от лесозаготовки до производства конечной продукции.

Строительство автомобильной дороги  будет содействовать реализации инвестиционных проектов по глубокой лесопереработке и одновременно позволит сократить время движения транспорта, обеспечит круглогодичную транспортную связь

между крупными населенными пунктами северных, восточных и западных районов Иркутской области.

В создавшейся ситуации необходимо принятие мер по качественному изменению состояния автомобильных дорог, чтобы снизить потери в хозяйственном комплексе, обусловленные инфраструктурными ограничениями.

Для дальнейшей эксплуатации дорог, а также комфортной среды обитания населения, дороги, как с усовершенствованным покрытием, так и с грунтовым покрытием  требуют капитального ремонта.

# 3.  Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации.

Эффективная работа транспорта - необходимое условие успешного развития всех без исключения отраслей народно-хозяйственного комплекса. И наоборот, плохие дороги могут стать непреодолимым препятствием для экономического роста, сводя на нет положительный эффект даже самых крупных инвестиций. Пренебрежение к содержанию дорог оборачивается не только увеличением эксплуатационных расходов и снижением срока службы транспортных средств, но и ростом числа аварий.

Вследствие увеличения транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть поселка Семигорск по улицам Кубанская, Солнечная в виду увеличения количества автотранспорта, воздействия погодно-климатических факторов, наличие частых заплат повторных ямочных ремонтов или заделки трещин, старения материалов и естественного износа асфальтобетонного покрытия возникают различные деформации и разрушения, выкрашивание, выбоины, ямы, неровности, силовые трещины, колейность и просадки полотна сельских   дорог.

Целью программы является развитие улично-дорожной сети  пос. Семигорск.

1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий.

2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения  на территории, соответствующих нормативным требованиям.

3. Увеличение количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения  по автомобильным дорогам общего пользования  местного значения с твердым покрытием.

4.  Реализацию Программы намечено осуществить в период с 2012 по 2015 годы .В результате реализации Программы:

а) уровень нормативного содержания автомобильных дорог общего пользования  местного значения на территории Иркутской области увеличится.

б) протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным

показателям, в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта увеличится на 25.0 км.

в) прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения с твердым покрытием, составит 2 единиц;

-  обеспечить устойчивую транспортную связь между поселковыми дорогами , повысить пропускную способность улично-дорожной сети;

- привести в соответствие асфальтобетонное покрытие с действующими нормами  (устройство второго слоя асфальта);

- привести в соответствие грунтовое  дорожное покрытие

- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние дорог.

Перечень автомобильных дорог пос. Семигорск

Таблица 2

| N п/п | Наименование улиц | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- |
|  |  | С твердым покрытием |  |  |
|  |  | С усовершенствованным покрытием | Грунтовых |  |  |
|  |  | Всего Кв.м. | Асфальтобетон (км.) | Грунтовые (км.) | Стоимость м2 ( руб.) | Объем Финансирования (Тыс.руб.) |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22. 23. 24. 25. | Ул. Солнечная Ул. Кубанская ул.Гаражная ул.Лесная ул.Осиновая ул.Октябрьская ул.Нагорная Ул. Семигорская Ул.Трактовая Ул. Молодежная Ул. Лесная-2 Ул. Энергетиков Ул. Заречная пер. Березовый Пер. Новый Пер.Почтовый Пер. Школьный Пер. Южный Пер. Восточный Ул. Омская Ул. Луговая пер. Клубный пер.Центральный ул. Набережная Ул. Мерзлотная | 6000 6000 4400 7200 6400 4000 4400 5600 23400 3200 2800 1600 4000 1200 1000 1000 800 2000 1600 2000 4000 1600 1600 5600 10400 | 1.0 км. 1.0 км. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - 1.1км 1.8 1.6 1.0 1.1 1.4 3.9 0.8 0.7 0.4 1.0 0.3 0.250 0.250 0.2 0.5 0.4 0.5 1.0 0.4 0.4 1.4 2.6 |  |  |
|  | Итого: | 111800 | 2.0 км. | 23.0 км. |  |  |

Таблица 3

| Населенные пункты | Муниципальный район | Численность населения, чел. | Транспортный разрыв, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Ст Мерзлотная | Нижнеилимский район | 57 | 1,0 |
| п. Семигорск | Нижнеилимский район | 1037 | 2.0 |

Прирост протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием увеличится на 3,0 км.

4. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее реализации

Заказчиком Программы является  МО Семигорское сельское поселение.

Механизмы реализации программы являются  инвестиционные программы Правительства Иркутской области, комплексная программа социально-экономического развития Семигорского сельского поселения.

Условия реализации  мероприятий Программы организуются размещением муниципальных заказов на выполнение работ в соответствии с действующим

законодательством, заключение в установленном законодательством порядке муниципальных контрактов и осуществление контроля за их исполнением, в целях реализации Программы.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически доступных результатов реализации Программы формируется по каждой программе.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются дорожные службы.

.5. Оценка эффективности реализации программы

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных целевых индикаторов и показателей, установленных в Программе, в рамках выделяемых финансовых ресурсов.

Реализация Программы предусматривает использование средств  в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных ср

6. Источники финансирования программы

Основными источниками финансирования Программы являются:

- Областные средства

- Средства района

-  Местные средства

-  Федеральные средства

Требуемые объемы финансирования.

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств федерального бюджета (субсидии), областного бюджета, бюджета района и местного бюджета.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета поселения и затрат, необходимых для реализации Программы, путем внесения изменений в Программу.

Требуемый объем денежных средств, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет всех источников финансирования ,на период до 2015года составляет  14899.381 тыс.руб.,  Объемы требуемых денежных средств финансирования Программы  представлены в  таблице  4.

Таблица 4

| №п/п № п/п | Ис исполнители П программы | Общий плановыйобъем финансирования Тыс.руб. | В том числе по годам (тыс. руб.) | Плановые источники финансирования мероприятий ( тыс.руб) на 2012год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Средств бюджета поселения | Средств бюджета района | Средств областного бюджета | Средств федерального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Семигорское МО | 14899.43 | 1062.63 | 4705.6 | 4605.0 | 4526.2 | 10.630 | 0 | 1052.0 | 0 |

7.Основные Мероприятия программы

Система программных мероприятий координирована с соответствующими задачами. Для реализации поставленной цели и решения задач Программы достижения планируемы значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

- Обеспечение сохранности автомобильных дорог путем выполнения эксплуатационных и

ремонтных мероприятий.

- Содержание автомобильных дорог, путем   выполнения данных мероприятий способствующих оперативной и полной снегоочистке, удаление гололеда, своевременному профилированию грунтовых дорог, наличию необходимой знаковой информации, барьеров и ограждений, частично выполненному ямочному ремонту покрытий,очистке обочин.

3.    Капитальный ремонт дорог ( строительство, реконструкция)

4.   Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым

покрытием, соответствующих нормативным требованиям.

8.Ожидаемые результаты реализации программы

Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить:

- увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации дорожной сети.

- снижение уровня износа дорожного покрытия

- экономию на содержание дорог общего пользования

- прирост количества сельских населенных пунктов обеспеченных круглогодичной связью с сетью автодорог общего использования с твердым покрытием.

- уровень нормативного содержания автомобильных дорог

- Достойный облик  поселения.

9. Формирование Мотивации  Развитии в Общественном сознании.

С целью  формирования общественного сознания по развитию дорожной инфраструктуры необходимо проведение постоянной компании в средствах массовой информации, которая должна сформировать в сознании не только руководителей и индивидуальных предпринимателей, но и в сознании всего населения Семигорского поселения в целях сохранения дорог общего пользования для дальнейшего существования и нормального проживания населения.

Для этого необходимо:

- организация программ информирования населения через местные газеты, о комплексном развитии систем дорожной инфраструктуры;

- обеспечение доступа населения к информации по выделению средств на содержание и ремонт дорог общего пользования на сайте Иркутской области

10. Система Организации управления и контроля за исполнением программы.

Комиссия  из ответственных лиц  за выполнение мероприятий в сфере дорожной инфраструктуры на территории Нижнеилимского района является коллегиальным межведомственным органом управления Программой, ответственным за принятие решений по выполнению Программы, требующих координации взаимодействия структур и организации района, участвующих в Программе.

Комиссия  вносит предложения по корректировке Программы в целом или отдельных ее разделов для подготовки сводного документа и рассмотрения его главой администрации Семигорского сельского поселения. В целях выполнения вышеуказанных функций комиссия

проводит заседание 1 раз в квартал. В состав рабочей группы включены представители: администрации ,думы, предприятий.

Текущее управление Программой осуществляет администрация Семигорского сельского поселения (далее муниципальный заказчик) является муниципальным заказчиком Программы, осуществляющим руководство  ходом  разработки и реализации Программы, включая подготовку необходимых распорядительных документов в целях исполнения Программы. Реализация Программы осуществляется через выполнение конкретных мероприятий.

Мероприятия реализуются:

- администрацией Семигорского сельского поселения;

Организациями, выбираемыми в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- иными организациями, вошедшими в Программу для реализации мероприятий программно-целевым методом.

11.	ПЛАН     МЕРОПРИЯТИЙ      ПО    РЕМОНТУ ДОРОГ

по Семигорскому сельскому поселению

| Наименование мероприятий | Общая протяженность м2 | Стоимость м2 руб. | Всего затрат тыс.руб. | Планируемые затраты по годам (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012г. 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
|  | 1. Реконструкция дороги с асфальтобетонным покрытием |  |
| Ул. Солнечная | 6000/200м2 | 100м2/ 103489.0 | 207.0 | 0 | 207.0 | 0 | 0 |
| У л. Кубанская | 6000/200м2 | 100м2/ 103489.0 | 207.0 | 0 | 0 | 207.0 | 0 |
| Итого: | 12000.0 |  | 414.0 | 0 | 207.0 | 207.0 | 0 |
|  | 2. Дополнительный Ремонт дороги с грунтовым покрытием |  |
| Дорога до старого кладбища ( 800м хЗм) | 2400.0 | 1000м2 /62 197.98 | 149.3 | 0 | 149.3 | 0 | 0 |
| Дорога до нового кладбища (100м хЗм) | 300.0 | 1000м2 /62 197.98 | 18.7 | 0 | 18.7 | 0 | 0 |
| Дорога спуск с ул. Гаражная к ж.д. вокзалу (250мхЗм) | 750.0 | 1000м2 /62 197.98 | 46.7 | 0 | 0 | 46.7 | 0 |
| Дорога спуск З шт. с ул.Лесная до ул. Трактовая( 1200м х З м) | 3600.0 | 1000м2/62197.98 | 223.9 | 0 | 0 | 74.7 | 149.2 |
| Итого по дополнительному ремонту: | 7050.0 м2 |  | 438.6 | 0 | 168.0 | 121.4 | 149.2 |
|  | 3. Содержание и ремонт автомобильных дорог |  |
| 3.0 Планировка проезжей части дорог автогрейдером | 25км/161000м2 | 1000м2 / 252.63 | 40.7 | 0 | 11.5 | 14.4 | 14.8 |
| Восстановление профиля дорог с добавлением нового щебеночного материала ул. Гаражная пер. Клубный пер.Новый 609.0 тыс.руб.+ 1%- 6.2тыс.руб.=615.2тыс.руб. | 23км./ 138000м2 1100м/6600м2 400м. /2400м2 140м/ 840м2 | 1000м2 / 62197.98 1000м2 / 62197.98 1000м2 / 62197.98 | 8583.3 412.635 150.048 52.517 | 412.635 150.048 52.517 | 2612.3 | 2948.2 | 3022.8 |
| Всего по восстановлению профиля дорог: |  |  | 9198.5 | 615.2 |  |  |  |
| 3.2 Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала | 23км./138000м2 | 1000м2/13654.65 | 1884.4 | 0 | 573.5 | 647.3 | 663.6 |
| 3.3 Восстановление профиля водоотводных кюветов экскаватором | 25км. | 1000 мЗ ./ 4575 1.0 | 1143.8 | 0 | 320.3 | 407.2 | 416.3 |

| 3.4 Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия б толщина слоя-до 80мм,площадь ремонта в одном месте до Зм2 | 1.00 | 100м2/1 03489.0 | 103.5 | 0 | 103.5 | 0 | 0 • |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 Очистка отверстий водосточных труб от грязи и наносов 35шт. х6м=2 10м | 210м. | 1м./1 15.88 | 72.9 | 0 ; | 24.3 | 24.3 | 24.3 |
| 3.6 Добавление новых водосточных труб 10штх6м=60м. | 10шт./60м. | 1шт/10.0тыс.руб | 100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 |
| 3.7 Содержание уличной дорожной сети (в зимний и летний период) Очистка дороги от снега автогрейдером | 25км/150000м2 6 раз в год | 1000м2/ 1176.0 | 705.6 | 0 | 235.2 | 235.2 | 235.2 |
| Всего по содержанию дорог: |  |  | 13249.4 | 615.20 | 3980.6 | 4276.6 | 4377.0 |
| - | 4.Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 443.0 т.р. +1% 4.430т.р= 447.43т.р. |
| Устройство дворовых площадок 25*25 ул. Энергетиков – 2шт. 1250 м2- 61чел. Ул. Семигорская 5шт.5000м2-48чел Ул. Октябрьская- 2шт.-1250м2 -65чел. 317.5тыс.руб +1% 3.175 тыс. руб = 320.7т.р | 25*25 9шт./ 5625м2 | 25*25 / 35277.0 2шт. 5 шт. 2 шт. | 320.7 | 53.5 213.7 53.5 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ремонту дворовых территорий: |  |  | 320.7 | 320.7 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| Ремонт проездов к дворовым территориям ул. Энергетиков Ул. Семигорская( 125.5т.р. +1%1.255т.р =126.755т.р.) Ул. Октябрьская- 2шт.-1250м2 -65чел | 101м2 401м2 | 1000м2/252.63 | 126.73 | 25.4 101.33 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по ремонту проездов к дворовым территориям: |  |  | 126.73 | 126.73 | 0 | 0 | 0 |

|  | 6.Работа по проведению паспортизации автомобильных дорог пос. Семигорск |
| --- | --- |
| Паспортизация (смета) автомобильных дорог п. Семигорск | 25км. | 14000.0 | 350.0 | 0 | 350.0 | 0 | 0 |
| Итого по паспортизации: |  |  | 350.0 | 0 | 350.0 | 0 | 0 |
| Всего по программе на 2012г.-2015г: |  |  | 14899.43 | 1062.63 | 4705.6 | 4605.0 | 4526.2 |

ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА

на ремонт и содержание автодорог поселка   Семигорск Нижнеилимского района на 2012 год

Основание: дефектная ведомость
             Составлена в ценах 2012 года                                                                                                            Сметная стоимость, руб

| № п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Ед. изм. | Количество | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на ед. изм. | по проект, данным |  |
|  |  |  |  |  |  | на ед.изм. | общая |
|  |  | Устройство дворовых площадок (25*25) и подъездов к ним |  |  |  |  |  |
| 1. | ГЭСН 01-01-013-11 | I. Земляное полотно Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) мЗ, группа грунтов: 5 | 1000 мЗ |  | 0,1250 | 90720 | 11340 |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел. -ч | 24,94 | 3,12 | 178,8622 | 558 |
|  |  | Средний разряд работы 2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Затраты труда машинистов (ср.р-д 5,4) | чел. -ч. | 72,38 | 9,05 | 235,5265 | 2131 |
|  |  | Итого оплата труда: |  |  |  | 21512 | 2689 |
|  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при |  |  |  |  |  |
|  |  | работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) |  |  |  |  |  |
|  | 060248 | 0.65 мЗ | маш.-ч | 55,22 | 6,90 | 1190,06 | 8214 |
|  |  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме |  |  |  |  |  |
|  | 070149 | водохозяйственного) 79 (108) кВт (л. с.) | маш.-ч | 17,16 | 2,15 | 1197,33 | 2568 |
|  | . | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 86256 | 10782 |
|  |  | Накладные расходы 100%*0,94 | % |  | 94,00 | 20221,28 | 2528 |
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 50,00 | 10756 | 1345 |
|  |  | Сметная стоимость: |  |  |  | 121697,3 | 15212 |
|  | Тарифы на |  |  |  |  |  |  |
| 2 | перевозку грузов | Транспорт грунта на 7 км | т |  | 45 | 80,80 | 3636 |
|  | ГЭСН 01-02-001-2 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу25т. на первый проход по одному следу при толщине слоя:30см | 1000м3 |  | 0,1250 | 18792 | 2349 |
|  |  | Затраты труда машинистов (ср.р-д 5,4) | чел.-ч | 15,39 | 1,92 | 235,5265 | 453 |
|  |  | Итого оплата труда: |  |  |  | 3624,00 | 453 |
|  |  | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах |  |  |  |  |  |
|  | 010312 | строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,38 | 0,17 | 817,55 | 141 |
|  |  | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме |  |  |  |  |  |
|  | 070149 | водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 14,01 | 1,75 | 1197,33 | 2097 |
|  | 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.-ч | 1,38 | 0,17 | 643,43 | 111 |
|  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 18792,00 | 2349 |
|  |  | Накладные расходы 100%*0,94 | % |  | 94,00 | 3406,56 | 426 |
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 50,00 | 1812,00 | 227 |
|  |  | Сметная стоимость: |  |  |  | 24010,6 | 3001 |
| 4. | ГЭСН 01-02-001-8 К=5 | На каждые последующие 5 проходов по одному следу добавлять К норме 01-02-001-2 | 1000м3 |  | 0.125 | 17120.00 | 2140 |
|  | 2 | Затраты труда машинистов (ср.р-д 5,4) | чел.-ч | 6,9 | 0,86 | 235,5265 | 203 |
|  |  | Итого оплата труда: |  |  |  | 1624 | 203 |
|  |  | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах |  |  |  |  |  |
|  | 010312 | строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 6,9 | 0,86 | 817,55 | 705 |
|  | 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.-ч | 6,9 | 0,86 | 1663,28 | 1435 |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 17120,00 | 2140 |
|  |  | Накладные расходы 100% *0,94 | % |  | 94,00 | 1526,56 | 191 |
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 50,00 | 812,00 | 101,5 |
|  |  | Сметная стоимость: |  |  |  | 19458,56 | 2432 |
| 5 | 02-016-1 ВрСНиРсПрим) | Планировка площадок автогрейдером и подъездов к ним | 1000 м2 |  | 2,50 | 208,80 | 522 |
|  | 2 | Затраты труда машинистов (ср.р-д 5,4) | чел.-ч. | 0,15 | 0,38 | 235,5265 | 88 |
|  |  | Итого оплата труда: |  |  |  | 35,20 | 88 |
|  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
|  | 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,15 | 0,38 | 1391,92 | 522 |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 208,80 | 522 |
|  |  | Накладные расходы 149% *0,94 | % | 1 | 140,06 | 49,30 | 123 |
|  |  | Сметная прибыль :95%*0.85 Сметная стоимость: | % |  | 80.75 | 28.42 | 71 |
|  |  | Сметная стоимость: |  |  |  | 286,55 | 716 |

|  |  |  |  |  |  |  | О |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 3250 |
|  |  | Засев площадок и откосов травой травой | 100м2 |  | 6,25 | 439,21 | 2745 |
|  |  | Установка и приобретение игровых приспособлений и |  |  |  |  |  |
|  |  | сооружений |  |  |  | хххх |  |
|  |  | Итого по разделу 1. . |  |  |  |  | 30277 |
|  |  | Итого с НДС |  |  |  |  | 35727 |
|  |  | II. Дорожная одежда и обочины грунтовых автодорог |  |  |  |  |  |
| 6 | 02-016-1 ВрСНиРс | Планировка проезжей части дорог автогрейдером | 1000 м2 |  | 161,00 | ч252,63 | 40674 |
|  | 2 | Затраты труда машинистов (ср.р-д 5,4) | чел. -ч. < | 0,15 | 24,15 | 235,5265 | 5688 |
|  |  | Итого оплата труда: |  |  |  | 35,33 | 5688 |
|  | з. | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
|  | 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 0,15 | 24,15 | 1684,223 | 40674 |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 252,63 | 40674 |
|  |  | Накладные расходы 149%*0,94 |  |  | 140,06 | 49,48 | 7967 |
|  |  |  |  |  |  |  | А |
|  |  | Сметная прибыль |  |  | 50,00 | 17,66 | 2844 |
|  |  | Сметная стоимость: |  |  |  | 319,780 | 51485 |
|  |  | Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала: щебеночных | 1000 м2 |  | 138,00 | 62197,98 | 8583321 |
| 7 | 02-018-2 ВрСНиРс |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Затраты труда машинистов | чел. -час | 14,23 | 1963,74 | 235,5265 | 462513 |
|  |  | Итого оплата труда: |  |  |  | 3351,542 | 462513 |
|  | 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,37 | 327,06 | 1684,2232 | 550842 |
|  | 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 7,25 | 1000,50 | 835,4566 | 835874 |
|  |  | Комбинированная дорожная машина | маш.-ч | 3,42 | 471,96 | 1044,3873 | 492909 |
|  |  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства |  |  |  |  |  |
|  | О10311 | кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт 9л. с.) | маш.-ч | 1,19 | 164,22 | 678,7011 | 111456 |
|  |  | Рыхлители навесные (без трактора) | маш.-ч | 1,19 | 164,22 | 36,3 | 5961 |
|  | ~~ | Итого эксплуатация машин: |  | ~" |  | 14471,33 | 1997043 |
|  |  | Вода | мЗ | 31 | 4278 | 6,55 | 28021 |
|  | Тарифы на перевозку грузов |  |  |  |  |  | 542837 |
|  | 1кв-л 2007 г. | Транспортировка щебня на 10 и* км | т | 48,0 | 6624 | 81.95 |  |
|  |  | Щебень с АБЗ | МЗ | 30 | 4140 | 1453 | 6015420 |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  | 47726,65 | 6586278 |

|  |  | Накладные расходы 149%*0,94 | % |  | 140,06 | 4694,17 | 56330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сметная прибыль 50% | % |  | 50 | 1675,771 | 20109 |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 68567,92 | 822815 |
| 8 | 02-017-1 ВрСНиРс | Восстановление профиля щебеночных дорог без добавления нового материала | 1000 м2 |  | 150,000 | 13654,65 | 2048198 |
|  | 2 | Затраты труда машинистов | чел. -час | 16,06 | 2409,00 | 1 94,65 | 468912 |
|  |  | Итого оплата труда: |  |  |  | 3126,08 | 468912 |
|  | 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л. с.) | маш.-ч | 0,21 | 31,50 | 1391,92 | 43845 |
|  | 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 13,68 | 2052,00 | 835,4566 | 1714357 |
|  |  | Комбинированная дорожная машина | маш.-ч | 0,98 | 147,00 | 1044,387 | 153525 |
|  |  | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах |  |  |  |  |  |
|  | 010311 | строительства (кроме водохозяйственного) до 59 (80) кВт 9л.с.) | маш.-ч | 1,19 | 178,50 | 678,7011 | 121148 |
|  |  | Рыхлители навесные (без трактора) | маш.-ч | 1,19 | 178,50 | 36,3 | 6480 |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 13595,70 | 2039355 |
|  |  | Вода | мЗ | 9 | 1350,00 | 6.55 | 8843 ^ |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  | 58,95 | 8843 |
|  |  | Накладные расходы 149%*0,94 | % |  | 140,06 | 4378,386 | 656758 |
|  |  | Сметная прибыль 50% | % |  | 50 | 1563,04 | 234456 |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 19596,08 | 2939411 |
|  |  | Итого по разделу II. |  |  |  |  | 3795805 |
|  |  | III. Дорожная одежда и обочины автодорог с асфальтобетонным покрытием |  |  |  |  |  |
|  |  | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой |  |  |  |  |  |
|  |  | асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия: |  |  | _^_ |  |  |
|  |  | толщина слоя до 80 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 |  |  |  |  |  |
|  | ВСНиРс-02-005-1 | м2 | 100м2 |  | 1,00 | 103489,0 | 103489 |
|  | 20501) | Рабочие-строители 1 -го разряда | чел.-ч | 21,61 | 21,61 | 171,99 | 3717 |
|  | 20502) | Рабочие -строители 2-го разряда | чел.-ч | 14,41 | 14,41 | 178.86 | 2578 |
|  | 20503) | Рабочие-строители 3-го разряда | чел.-ч | 36¦.02 | 36.02 | 187.47 | 6753 |
|  | 20504) | Рабочие- строители 4-го разряда | чел. -ч |  | 6.00 | 196.41 | 1178 |
|  |  | Затраты труда Машинистов (ср .р±дя5.4 | чел.-ч. | 21.6 | 21.6 | 235.5265 | 5087 |

|  |  | Итого оплата труда: |  |  |  | 19313.00 | 19313 19313 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8т | маш.-ч. | 7,20 | 7,20 | 835,4566 | 6015 |
|  |  | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания до 686 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 50102 | кПа(7атм) 5 мЗ/мин | маш.-ч. | 7,20 | 7,20 | 408,3664 | 2926 |
| 1,8 | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч. | 7,20 | 7,20 | 140,3478 | 1011 |
|  |  | молотки отооиные пневматические при раооте от передвижных |  |  |  | — |  |
| 1.9 | 330804 | компрессорных станций | маш.-ч. | 7,20 | 7,20 | 104,7981 | 755 |
| 1.10 | 400001 | Машины дорожного мастера | маш.-ч. | 14,40 | 14,40 | 366,7147 | 5281 |
|  |  | Итого эксплуатация машин: |  |  |  | 15988 | 15988 |
|  | 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | Калькуляция | Смесь асфальтобетонная мелкозернистая, тип Б | т | 18,75 | 18,75 | 3600,00 | 67500 |
|  | т арифы на перевозку | Транспорт мелкозернистой асфальтобетонной смеси на 10 км | т |  | 18,75 | 270,44 | 5071 |
|  | грузов |  |  |  |  |  |  |
|  | Калькуляция | Битум | т | 0,04 | 0,04 | 16000,00 | 704 |
|  |  | Итого материалов: |  |  |  | 73275 | 73275 |
|  |  | Накладные расходы 149% *0,94 | % |  | 140,06 | 27049,79 | 27050 |
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 50,0 | 9656,50 | 9657 |
|  |  | Сметная стоимость: |  |  |  | 140195,3 | 140195 |
|  |  | Итого по разделу III. |  |  |  |  | 140195 |
|  |  | IV. Водоотводные кюветы. |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСН 01-01-003- 15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн"или 'обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) мЗ, группа грунтов:3 | 1000 мЗ |  | 1,00 | 45751,00 | 45751 |
|  | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 17,23 | 17,23 | ! 87,0297 | 3223 |
|  |  | Средний разряд работы 2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Затраты труда машинистов (ср.р-д 5,4) | чел.-ч. | 37,41 | 37,41 | 235,5265 | 8811 |
|  |  | Итого оплата труда: |  |  |  | 12034,00 | 12034 |
|  | з | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Экскаваторы одноковшовые, дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0.5 м3 | маш-ч | 37.41 | 37.41 | 1136.82 | 42528 |

|  |  | Итого эксплуатации машин: |  |  |  | 42528 | 42528 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Накладные расходы 100%*0,94 | % |  | 94,00 | 11311,96 | 11312 |
|  |  | Сметная прибыль | % |  | 50,00 | 6017,00 | 6017 |
|  |  | Сметная стоимость: |  |  |  | 63079,96 | 63080 |
|  |  | Итого по разделу Ш |  |  |  |  | 63080 |
|  |  | Итого по разделам 1-111 |  |  |  |  | 4136948 |
|  |  | Затраты на составление сметы | % | - | 1 |  | 41369 |
|  |  | Затраты на перевозку рабочих свыше 3 км и передислокацию | % |  | 2 |  | 82739 |
| 11 | Контракт | Очистка кюветов и канав вручную | (Ом,!!. |  | 10 | 439,2058 | 4392 |
|  |  | Итого |  |  |  |  | 4265449 |
|  |  | НДС 18% |  |  |  |  | 767781 |
|  |  | ВСЕГО с НДС |  |  |  |  | 5033230 |

Начальник ППО Нижнеилимского филиала                                                                                                                                     Р.А. Холодчук

Смета

на летнее и зимнее содержание автодорог местного значения в п. Семигорск

| №п/п | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на ед.измерения | Единица измерения | Кол-во | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На ед.измер. | Общая |
| 1. | ВРС-01-016-1 | Восстановление профиля водоотводных канав автогрейдером | 1км. |  | 424.40 |  |
| 2. | ВРС-01-016-1 | Восстановления профиля водоотводных канав экскаватором | 1км |  | 11878.76 |  |
| 3. | ВРС-02-018-2 | Восстановление профиля дорог с добавлением нового материала:щебеночных4500*6/100*0.35= | 1000м2 |  | 33660.74 |  |
| 4. |  | Транспортировка щебня(g=1.535т/м3) до5км.(25*51.2*1.53)=1033т. | Тн. |  | 41.73 |  |
|  |  | Ямочный ремонта/б покрытия |  |  |  |  |
| 5. | ВРС-02-005-2 | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемо асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия: толщина слоя до7*мм.площадь ремонта в одном местедо3м2 | 100м2 |  | 88513.17 |  |
|  |  | Транспортировка асфальтобетонной смеси до 36км(3.04*16.4)=50 | Тн. |  | 231.49 |  |
|  |  | Доставка битума автогудронатором на 36км. | тн |  | 1554.17 |  |
| 6. | ВРС-03-002-1 | Очистка отверстий труб от грязи и наносов | 1м. |  | 115.88 |  |
|  | Зимнее содержание автодорог |  |
| 1. | ВРСНиРС05-006-1 | Очистка дороги от снега автогрейдером | 1000м2 |  | 139.17 |  |
| 2. | ВРСНиРС05-007-1 | Очистка обочин от снега и уборка снежных валов автогрейдерами | 1км вала |  | 261ё.97 |  |
| 3. | НЗТ05.01.23 | Удаление наката автогрейдерами с навесным оборудованием | 1000м2 |  | 1326.17 |  |
| 4. | ВРС-04-021-2 | Очистка проезжей части и тротуаров(летнее):вручную | 1000м2 |  | 7315.44 |  |
| 5. | ВРСНиРс-05-023-1 | Очистка тротуаров от снега вручную | 100м2 |  | 1132.65 |  |
|  |  | Транспортировка щебня | 1км /100м3 |  | 1100.0 |  |
|  |  | Доставка щебня 1 самосвал-6м3 | 1км |  | 350.0 |  |
|  |  | Работа грейдера(3час.на 1км.) | 1час |  | 3500.0 |  |
|  |  | Строительство автодороги с асфальтобетонным покрытием | Кв.м |  | 1723.0 |  |
|  |  | Реконструкция автодороги | Кв.м |  | 373.0 |  |
|  |  | Грунтовое покрытие автодороги | Кв.м |  | 160.0 |  |