Российская  Федерация                                                                             Иркутская область                                                                                                                                                                                    Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕМИГОРКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ_

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  27 сентября   2012 г. №  54

п. Семигорск

# «О внесении изменений и утверждении

# в новой редакции программы

# долгосрочная целевая программа

# «Чистая вода» на 2012-2016годы

утвержденной  решением Думы                                                                   Семигорского СП от 24 ноября 2011г.№ 164»

В  соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»;

ПОСТАНОВЛЯЮ :

# 1. В виду  отсутствия средств  в местном бюджете 2012г, в плане мероприятий по обеспечению населения качественной водой на 2012год  внести  изменения  и  утвердить  в  новой  редакции долгосрочную целевую  программу «Чистая вода» на 2012-2016годы  утвержденной  решением Думы    Семигорского СП  от  24 ноября 2011г.№ 164

# (приложение 1)

# 2.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию        в периодическом издании «Вестник»

3.   Контроль над исполнением постановления оставляю за собой

Глава Семигорского                                                                                                                    сельского поселения                                                               В.А.Елгин

## Приложение

## План мероприятий по обеспечению  населения качественной водой по программе « Чистая вода»

| Наименование мероприятий | Количество (пм) | Описание необходимых работ | Сроки выполнения, | Планируемые затраты по годам (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016г |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Семигорское СП |
| Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения |
| 1.Замена водопроводной сети по ул. Энергетиков | 1000п.м | модернизация | 2013г |  | 33000. |  |  |  | ООО «Семигорск» |
| 2.Летний водопровод по п. Семигорск | 23 км | модернизация | 2012-2016г | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | Администрация СП |
| 4. Приобретение насоса ЭЦВ8,ЭЦВ6 | 2ед. |  | 2013г. |  | 150.0 |  |  |  | ООО « Семигорск» Администрация СП |
| 5. Ревизия водозаборной скважины по ул. Трактовая | 1ед. |  | 2012г. | 800.0 |  |  |  |  | Администрация СП |
| 6.Произвести буровые работы по открытию новой Артизианской скважины | 1ед. |  | 2013г. |  | 400.0 |  |  |  | Администрация СП |
| 7.Строительство кирпичной насосной станции | 1ед. |  | 2013г. |  | 500.0 |  |  |  | ООО «Семигорск» |
| 8.Ремонт резервуара для воды и замена запорной арматуры Замена водопроводной сети | 1ед. |  | 2012г. | 300.0 |  |  |  |  | ООО «Семигорск» |
| 9.Ограждение территории водозабора санитарной зоны бетонирование устья скважины и дорожек для подхода к оборудованию | п.м.100 |  | 2012г. | 500.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация СП |
| 10.Установка приборов для учета воды и подготовки воды |  |  | 2013г. | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | Администрация СП |
| 15.Тех. ремонт, содержание а/м Урал 5557 для подвозки воды населению | 1 ед. |  | 2012-2016г | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | Администрация СП |
| 16.Содержание,ремонт автодорог для подвоза воды населению (отсыпка, грейдерование, очистка от снега) | 23км |  | 2012 г2016г. | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | Администрация СП |
| 17. Ремонт дороги подъезда к водозабору по ул.Энергетиков | 1км. |  | 2012г. | 500.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО «Семигорск» |
| ИТОГО: |  |  | 51500.0 | 5150.0 | 37200 | 3050.0 | 3050.0 | 3050.0 |  |
| За счет внебюджетных средств (предприятия ООО «Семигорск») |  |  | 250.0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |  |
| За счет средств местного бюджета |  |  | 625.0 | 0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 |  |
| За счет средств областного бюджета |  |  | 25625.0 | 2575.0 | 18575.0 | 1500.0 | 1500.0 | 1500.0 |  |
| За счет средств бюджета района |  |  | 25000.0 | 2575.0 | 18450.0 | 1375.0 | 1375.0 | 1375.0 |  |